# SecAgent 比赛提交材料清单

本文档用于组织参赛作品的最终提交包。它把题目要求中的三类材料拆成可核验的文件，并明确哪些内容已经存在于仓库、哪些内容需要在最终比赛环境中补充。文档本身是 Markdown 材料，可在提交前转换为 PDF 或纳入压缩包。

## 一、题目要求与提交结构

题目要求的作品至少包括以下三部分：

- 程序材料：智能体编译前源代码、一键部署方案或完整部署手册、在线可测访问地址。

- 文档材料：方案设计文档、开发文档、测试文档、用户手册、技术报告、方案介绍 PPT、阐述演示视频等。

- 声明函：参赛方案原创性及保密性声明。

建议最终目录如下：

secagent-submission/

├── source/

│   ├── repository-source.tar.gz

│   ├── SHA256SUMS

│   └── VERSION

├── deployment/

│   ├── deployment-manual.md

│   ├── docker-compose.yml

│   ├── Dockerfile

│   ├── entrypoint.sh

│   ├── offline-dependencies.txt

│   └── image-digest.txt

├── online-test/

│   ├── access-url.md

│   ├── smoke-report.md

│   └── screenshots/

├── documents/

│   ├── solution-design.md

│   ├── development-guide.md

│   ├── test-report.md

│   ├── user-manual.md

│   ├── technical-report.md

│   ├── ppt-outline.md

│   ├── demo-script.md

│   └── originality-confidentiality.md

├── media/

│   ├── presentation.pptx

│   └── demonstration.mp4

└── checksums/

└── SHA256SUMS

仓库中的对应材料入口为：

| 提交项 | 仓库材料 | 状态 | 最终动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源代码 | packages/secagent/、packages/coding-agent/、packages/web-ui/ 及其他 workspace 包 | 已实现 | 固定提交号，导出干净源代码并做密钥扫描 |
| 一键部署 | packages/secagent/templates/ | 已实现/待赛前补测 | 构建最终镜像，记录镜像摘要并执行容器 smoke |
| 完整部署手册 | 部署手册 | 已实现 | 根据主办方网络、模型网关和工具镜像补充环境值 |
| 在线可测地址 | 本地仓库无法提供 | 需填写 | 部署后填写 URL、访问方式、有效期、限流和联系人 |
| 方案设计 | 方案设计 | 已实现 | 与最终版本号、比赛名称和队伍信息核对 |
| 开发文档 | 开发文档 | 已实现 | 附上构建日志和开发环境版本 |
| 测试文档 | 测试报告 | 已实现/待赛前补测 | 填入最终测试日期、日志和镜像版本 |
| 用户手册 | 用户手册 | 已实现 | 用最终 UI 截图和实际访问地址替换示例 |
| 技术报告 | 技术报告 | 已实现 | 补充实测指标、对比实验和限制 |
| PPT | PPT 提纲 | 已实现 | 按提纲制作正式 PPT 并检查涉密信息 |
| 演示视频 | 演示脚本 | 已实现 | 在隔离环境录制，保留正常路径与失败重规划路径 |
| 原创/保密声明 | 声明模板 | 模板 | 由队伍负责人审阅、签字、盖章（如要求） |

## 二、源代码交付检查

- 源代码可以从一个全新的目录解压并按部署手册构建。

- 不包含 API Key、OAuth token、Cookie、私钥、.env、个人会话、浏览器缓存或真实目标数据。

- .pi 中只保留项目配置和部署覆盖，不把安全内核复制为第二份实现。

- packages/secagent/agents/、src/、templates/、test/ 和文档均包含在源代码包中。

- package-lock.json、SecAgent 运行包版本和工具镜像版本已固定并记录。

- 记录最终 Git commit、Node.js 版本、操作系统、容器基础镜像和构建时间。

- 对源代码压缩包和镜像导出文件生成 SHA-256 校验值。

## 三、在线可测地址模板

仓库不应虚构在线地址。部署完成后复制以下模板为 online-test/access-url.md 并填写：

# 在线可测地址

- 访问地址：需填写

- 协议：需填写 HTTPS / 受控内网 HTTP

- 可用时间：需填写开始时间至结束时间，使用带时区的 ISO 8601

- 认证方式：需填写临时账号、单点登录或主办方网关

- 测试范围：仅允许访问主办方明确提供的靶场或题目目标

- 联系人：需填写姓名、邮箱或比赛平台账号

- 限制：禁止公网扫描、禁止上传真实凭证、禁止超出授权范围的测试

- 健康检查：GET / 返回 200；Session API、Sec Profile API 和报告下载已验证

- 版本：需填写 Git commit、容器镜像摘要和 SecAgent 版本

在线地址必须经过访问控制、日志保留和最小权限配置。演示账户不应复用开发人员个人凭证；测试结束后应立即失效。

## 四、文档质量检查

每份正式文档至少应包含适用版本和日期、目标读者、前置条件、可执行步骤或可验证结论、已知限制和失败处理、代码/测试交叉引用，以及敏感信息审查结果。

## 五、最终验收门槛

### 程序与部署

- npm run check 通过。

- SecAgent 定向测试通过。

- Coding/Sec 模式持久化、恢复、模式冲突测试通过。

- Web 首页、Session API、新建 Sec Session、Profile API、SSE、报告下载通过。

- 从无 dist 状态完成构建，且生产 Web 可以启动。

- 容器以非 root、只读根文件系统、最小挂载和 loopback 端口运行。

- autonomous 在没有隔离和一次性授权时被拒绝。

- 只对 loopback、一次性容器或主办方明确授权目标进行真实工具测试。

### 文档与媒体

- PPT 中的每项能力都能指向代码、测试或演示证据。

- 视频展示任务理解、计划、执行、证据、重规划、审计和报告，而不是只展示模型回答。

- 测试报告区分确定性 CI、真实本地工具和比赛环境结果。

- 技术报告不把候选发现写成未经验证的漏洞结论。

- 声明函已由所有需要的作者或负责人审阅。

- 在线地址和所有临时账号已登记并经过脱敏审核。

## 六、正式提交包编制与证据索引

本节是最终打包时的核对索引。状态只表示当前仓库或已有记录的状态，不代表比赛环境验收已经完成。凡标记为“待补证据”的项目，必须在最终提交前附上原始日志、截图或签字文件；不得仅用代码存在替代运行证据。

### 6.1 三类材料与评分证据映射

| 比赛材料类别 | 最终提交内容 | 仓库来源或生成入口 | 必须附带的证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序材料 | 完整源代码、依赖锁定文件、Dockerfile、Compose、启动脚本 | packages/secagent/、packages/coding-agent/、packages/web-ui/、根目录 package-lock.json | Git commit、源代码包 SHA-256、无密钥扫描结果 | 源码待最终冻结 |
| 程序材料 | 一键部署与运行环境 | packages/secagent/templates/、部署手册 | docker compose config、镜像构建日志、镜像 digest、启动日志 | 容器验收待补 |
| 程序材料 | 在线可测服务 | 由参赛队伍部署后填写 | URL、访问时间、账号/网关、健康检查响应、联系人 | 尚未提供在线地址 |
| 文档材料 | 方案设计、开发文档、测试报告、用户手册 | 方案设计.md、开发文档.md、测试报告.md、用户手册.md | 文档版本、日期、对应 commit、截图和日志索引 | 已有初稿，待赛前定稿 |
| 文档材料 | 技术报告、PPT、演示脚本/视频 | 技术报告.md、方案介绍PPT提纲.md、演示脚本.md | 正式 PPT、演示视频、演示环境版本和录制时间 | 文档待定稿，媒体待制作 |
| 声明函 | 原创性及保密性声明 | 原创性与保密性声明模板.md | 负责人/作者签字、盖章或电子签章（按主办方要求） | 待签署 |

### 6.2 验收证据索引

最终归档建议把下列证据放入 evidence/，文件名保持稳定，便于评委复核。日志中如包含路径、模型地址、账号或目标信息，应先脱敏，再计算 SHA-256；原始受限材料应单独按主办方要求保管。

| 证据编号 | 证明事项 | 生成方式 | 建议归档文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | 代码版本与环境 | git rev-parse HEAD、node --version、npm --version、docker version、uname -a | evidence/environment.txt |
| E-02 | 依赖和静态检查 | npm run check | evidence/npm-check.log |
| E-03 | SecAgent 核心测试 | npm run test --workspace=@earendil-works/pi-secagent | evidence/secagent-tests.log |
| E-04 | 根目录非付费回归 | ./test.sh | evidence/repository-test.log |
| E-05 | 生产构建 | npm run build、npm run build --workspace=@agegr/pi-web | evidence/build.log |
| E-06 | 容器 Compose 配置与构建 | bash packages/secagent/scripts/competition-acceptance.sh --base-image node:22-bookworm-slim | evidence/container-acceptance/ |
| E-07 | 五类受控场景 | 同一验收脚本生成的 controlled-acceptance.json 和 summary | evidence/container-acceptance/controlled-acceptance.json |
| E-08 | Web API、SSE、报告和重启恢复 | 同一验收脚本生成的响应文件 | evidence/container-acceptance/ 中的 new-session.json、profile-*.json、running-events.sse |
| E-09 | 安全边界 | scope、autonomous 前置条件、越界告警测试日志 | evidence/security-boundary.log |
| E-10 | 界面和演示 | 浏览器截图、录屏、演示 Session/report ID | evidence/screenshots/、media/demonstration.mp4 |
| E-11 | 完整性与脱敏 | 对提交包、镜像导出物和证据目录执行 SHA-256，并进行密钥扫描 | evidence/SHA256SUMS、evidence/redaction-checklist.md |

容器验收脚本默认将日志写入 .artifacts/secagent-acceptance/<UTC 时间>/，并生成 acceptance-summary.json。该目录只有在脚本最终输出 PASS 后才能作为“通过”证据；如果失败于镜像构建、网络、工具安装或其他阶段，必须保留失败日志并在测试报告中登记为失败或待补测。

### 6.3 本次复核状态（2026-09-02）

本节记录当前工作区已经取得的可复核结果，不能替代最终冻结版本的证据包。

| 验收项 | 当前结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| npm run check | PASS | 已在 Node.js 22 环境完成 |
| SecAgent 核心测试 | PASS：85 通过、3 跳过 | 共 25 个测试文件；跳过项需在正式报告中说明 |
| Web UI 契约与回归测试 | PASS：611 通过 | 覆盖 Sec workspace、中英文资源、Profile API、SSE、文件操作、模型配置和重启相关回归 |
| 受控五场景基准 | PASS | 覆盖 Web、Pwn、Reverse、Forensics、Killchain；统一指标 JSON 已生成，使用确定性受控执行器 |
| 容器正式验收 | FAIL/待补测 | 已加入 host 构建网络、下载重试和可配置镜像，但当前 node:22-bookworm-slim 构建仍无法稳定下载 Debian 包体，退出码 41/42；不得宣称容器已通过 |
| 完整仓库回归 | 未完成，待 ext4/CI 重跑 | /mnt/e Windows 挂载盘运行约 50 分钟未产生最终汇总，期间出现失败标记；本次不能作为通过证据 |
| 在线可测地址 | 未提供 | 需由参赛队伍部署后填写，不在仓库中虚构 |

容器网络恢复后，先执行 docker run --rm --entrypoint sh node:22-bookworm-slim -c 'apt-get -o APT::Update::Error-Mode=any -o Acquire::Retries=5 update'，确认 Debian 软件源可达，再执行正式验收脚本。对应的失败日志目录和补测要求已登记在测试报告第 8.1 节。

### 6.4 提交前封包流程

- 冻结提交版本：记录 Git commit、版本号、Node.js 版本、操作系统、容器基础镜像和工具版本。

- 在干净副本中执行源代码包检查、密钥扫描和依赖完整性检查。

- 按部署手册执行构建、启动和容器验收；将完整验收目录复制到 evidence/container-acceptance/。

- 执行 Web 演示：创建 Sec Session、设置 scope、查看 diagnostics、运行受控场景、查看审计/决策、下载 Markdown 和 JSON 报告。

- 对每项能力建立“能力—代码路径—测试编号—证据文件—演示时间点”映射，补入技术报告和 PPT。

- 清理 API Key、Cookie、Session 文件、真实目标、内部域名和个人路径；复核截图、日志、视频字幕和 PPT 备注页。

- 生成提交包和 SHA-256，使用另一台环境或另一名成员按用户手册进行一次复核。

- 由负责人确认在线地址、账号有效期、数据保留策略、应急联系人和声明函签署状态。

### 6.5 版本冻结记录模板

## 提交版本冻结记录

- 队伍/作品名称：需填写

- 比赛名称与组别：需填写

- Git commit：需填写

- SecAgent 版本：需填写

- Node.js/npm：需填写

- 操作系统/WSL：需填写

- Docker/Compose：需填写

- 基础镜像及 digest：需填写

- 安全工具及版本：需填写

- 模型/网关配置标识：只填写非敏感标识

- 冻结时间：YYYY-MM-DDThh:mm:ss+08:00

- 复核人：需填写

- 密钥扫描结果：PASS / FAIL，证据文件需填写

- 提交包 SHA-256：需填写

## 七、风险、限制与未完成项

以下项目必须在最终提交前逐项关闭，或在提交说明中明确披露影响、替代方案和补测时间。它们不是可以通过“功能代码已存在”自动豁免的事项。

| 项目 | 当前影响 | 临时措施 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容器镜像构建/完整验收 | 未形成可宣称的容器通过证据 | 保留每次失败日志；网络恢复后重新执行正式脚本 | acceptance-summary.json 为通过，且镜像 digest 已记录 |
| 在线可测地址 | 评委无法从外部访问 | 在提交包中提供本地容器复现方式 | 受控 URL、认证、时间窗和联系人已验证 |
| WSL /mnt/* 性能 | 开发冷启动和小文件访问可能很慢 | 使用 ext4、生产 Web 构建和持久化 Session | 记录 ext4 与挂载盘耗时，演示环境满足响应要求 |
| Web 进程/SSE 重启 | 可能出现短暂断线 | 使用生产进程监督；重连后读取持久化 snapshot | 重启回归通过，未重复执行未确认动作 |
| 外部模型/网关 | 网络或配额可能影响在线演示 | 使用主办方网关或已审查的离线/faux 路径 | 记录连通性、超时、限流和备用方案 |
| 安全工具可用性 | 工具缺失时场景能力不完整 | 使用固定镜像和启动诊断，不回退到任意 Shell | 工具版本清单与诊断均通过 |
| 声明函与媒体 | 材料形式不完整或泄露敏感信息 | 先使用模板和隔离靶场录制 | 签字文件、正式 PPT 和视频完成脱敏复核 |